**

*Gmina Zwierzyn*

Nasz Znak: ZP.7021.1.3.2023 Zwierzyn, dnia 23.1.2023r.

**Zaproszenie do składania ofert**

**Zamawiający**

**Gmina Zwierzyn**

**ul. Wojska Polskiego 8**

**66-542 Zwierzyn**

**Nip:** 5991008091

**Telefon:** 95 761 75 80

**Fax:** 95 761 71 05

**Osoba upoważniona do kontaktów:** Mateusz Ostapiuk

**e-mail:** zamowienia\_publiczne@zwierzyn.pl

strona WWW: [www.bip.zwierzyn.pl](http://www.bip.zwierzyn.pl)

[www.zwierzyn.pl](http://www.zwierzyn.pl)

**Nazwa zadania:**

**Pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad inwestycją:**

**„Gmina Zwierzyn przyjazna rowerzystom – budowa ścieżki rowerowej i pumptracka w Gminie Zwierzyn”**

**Opis przedmiotu zamówienia:**

Przedmiotem zamówienia jest pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad inwestycją pod nazwą: „Gmina Zwierzyn przyjazna rowerzystom – budowa ścieżki rowerowej i pumptracka w Gminie Zwierzyn”. Zadanie dotyczy pełnienia funkcji inspektora nadzoru nad inwestycją związaną z budowa ścieżki rowerowej oraz budowy pomptraka.

Do zakresu funkcji inspektora nadzoru należeć będzie:

1. Udział w przekazaniu placu budowy Wykonawcy robót.
2. Uzyskanie od Wykonawcy harmonogramu przedstawiającego cykl realizacji inwestycji i planu płatności i uzgodnienie z Zamawiającym.
3. Kierowanie realizacją projektu, sporządzanie i przechowywanie dokumentacji kontraktowej w okresie trwania budowy oraz przekazanie jej Zamawiającemu po zakończeniu i rozliczeniu inwestycji.
4. Zapewnienie w imieniu Zamawiającego pełnej usługi nadzoru inwestorskiego budowy i administracji projektu tzn. kontrolę, jakości i ilości, monitorowanie postępu i kosztów.
5. Zapewnienie terminowego i prawidłowego zakończenia projektu.
6. Wydawanie zgody na wykonanie robót dodatkowych i zamiennych po uzyskaniu aprobaty Zamawiającego.
7. Rozwiązywanie problemów i sporów powstałych w trakcie realizacji robót.
8. Wizytowanie budowy, sprawdzanie obmiarów, nadzorowanie i odbiór robót.
9. Wykonywanie, stosownie do przepisów Prawa budowlanego zadań inspektora nadzoru inwestorskiego (art. 25 i 26 prawa budowlanego),
10. W imieniu zamawiającego egzekwowanie od Projektanta jego obowiązków wynikających z art.20 i 21 Prawa budowlanego.
11. Inicjowanie i przewodniczenie cotygodniowym oraz miesięcznym zebraniom w miejscu realizacji projektu - na temat postępów robót, a także sporządzanie i wydawanie protokołów z zebrań.
12. Przeprowadzenie inspekcji końcowej i przygotowanie certyfikatu przejęcia, wykazu wad i innych dokumentów odpowiadających warunkom kontraktu.
13. Wykonanie innych prac i usług przewidzianych obowiązującym prawem.
14. Obsługa okresu gwarancyjnego.

Inspektor nadzoru zapewni nadzór w branży drogowej i ogólnobudowlanej.

Dokumentacja inwestycji jest dostępna na stronie internetowej https://ugzwierzyn.ezamawiajacy.pl/pn/ugzwierzyn/ pod nazwą „Gmina Zwierzyn przyjazna rowerzystom – budowa ścieżki rowerowej i pumptracka w Gminie Zwierzyn”

**Źródło Dofinansowania**

Zadania dofinansowane z środków Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych

**Miejsce wykonywania prac:**

Zwierzyn

ul. Strzelecka 4

66-542 Zwierzyn.

**Oferty częściowe. Oferty wariantowe**

Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert częściowych.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

**Kryteria oceny ofert:**

1. Cena (koszt) 100%

**termin złożenia oferty:**

Ofertę należy złożyć w terminie do dnia **27.1.2023 do godz. 10.00**

Oferta otrzymana przez Zamawiającego po terminie podanym powyżej zostanie Oferentowi zwrócona bez otwierania.

Wykonawca umieści ofertę w kopercie opatrzonej firmą i adresem wykonawcy oraz napisem:

*Urząd Gminy Zwierzyn,*

*ul. Wojska Polskiego 8, 66-542 Zwierzyn*

**Pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad inwestycją:**

**„Gmina Zwierzyn przyjazna rowerzystom – budowa ścieżki rowerowej i pumptracka w Gminie Zwierzyn”**

Miejsce otwarcia ofert:

w siedzibie zamawiającego

Urząd Gminy Zwierzyn, ul. Wojska Polskiego 8, 66-542 Zwierzyn, pokój nr 15,

dnia **27.1.2023r.** **do godz. 10.15**

**Miejsce złożenia ofert:**

Urząd Gminy Zwierzyn

ul. Wojska Polskiego 8

66-542 Zwierzyn

Sekretariat – pokój nr 11

**Termin wykonania:**

Rozpoczęcie: od dnia podpisania umowy

Zakończenie: z chwilą upływu okresu gwarancji i rękojmi udzielonej przez Wykonawcę robót (60 miesięcy)

**Wymagana zawartość oferty:**

Oferent składając ofertę zobowiązany jest złożyć następujące dokumenty: formularz oferty, oświadczenie o spełnieniu warunków, oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postepowania na podstawie art. 7 ust 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022r o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.

**Warunki udziału w postępowaniu:**

Do konkursu ofert mogą przystąpić wykonawcy, którzy spełniają warunki przedstawione poniżej:

1. Posiadają wiedzę i doświadczenie
2. Dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

Warunki w postępowaniu będzie można ocenić na podstawie oświadczenia wykonawcy.

**Dokumenty potwierdzające warunki udziału w postępowaniu:**

1. Formularz Oferty – **załącznik nr 1**
2. Oświadczenie o spełnieniu warunków – **załącznik nr 2**

**Szczegółowa deskrypcja kodem CPV:**

71318000-0 Inżynieryjne usługi doradcze i konsultacyjne

71247000-1 Nadzór nad robotami budowlanymi

**Klauzula informacyjna**

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, zwane dalej „RODO”) (Dz. U. UE. L. 119.1 z 04.05.2016) informuję, iż:

1. Administratorem danych osobowych jest Wójt Gminy Zwierzyn z siedzibą w Zwierzynie (66-542) przy ul. Wojska Polskiego 8. Z administratorem można skontaktować się mailowo: [iodo@zwierzyn.pl](mailto:iodo@zwierzyn.pl) lub pisemnie na adres siedziby administratora;
2. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować mailowo: [iodo@zwierzyn.pl](mailto:iodo@zwierzyn.pl) ; Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych;
3. zgodnie z treścią art. 6 ust. 1 lit. c RODO Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji procesu wyboru wykonawcy na podstawie prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, a następnie realizacji postanowień umownych związanych z wykonywanym zamówieniem;
4. w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych w celach wskazanych powyżej, dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych, na podstawie przepisów prawa oraz zawartych umów powierzenia przetwarzania danych, jeżeli wymagane byłoby to w celu realizacji postanowień umownych,
5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych powyżej celów przetwarzania, w tym również obowiązku archiwizacyjnego wynikającego z przepisów prawa;
6. posiada Pani/Pan prawo do:

a) żądania od administratora dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania oraz ograniczenia przetwarzania (z zastrzeżeniem przypadku, o którym mowa w art. 18 ust. 2 RODO, kiedy to nieograniczone przetwarzanie danych przez Administratora odnosi się do ich przechowywania w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego),

b) wniesienia skargi do organu nadzorczego,

1. nie przysługuje Panu/Pani prawo do:

a) usunięcia lub przenoszenia danych osobowych,

b) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;

1. podanie danych osobowych jest konieczne w celu realizacji postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz realizacji postanowień umownych. Niepodanie danych będzie skutkowało brakiem możliwości rozpatrzenia oferty złożonej w postępowaniu oraz zawarcia umowy.

**Załączniki:**

Zał. 1. Formularz Oferty

Zał. 2. Oświadczenie o spełnieniu warunków

Zał. 3. Wzór oferty

Zał. 4. Do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postepowania na podstawie art. 7 ust 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022r o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego – zgodnie z **Załącznikiem do Zapytania**;

*Załącznik nr 1 Wzór oferty*

............................................................

miejscowość, data

pieczęć firmowa Wykonawcy

**FORMULARZ OFERTOWY WYKONAWCY**

**Dane dotyczące wykonawcy**

Nazwa ..............................................................................................

Siedziba ............................................................................................

Nr telefonu/faks .................................................................................

nr NIP .............................................................................................

nr REGON ……………………………………………………………………………………………………

E-mail ........................................................................................

**Zobowiązania Wykonawcy**

Zobowiązuje się do wykonania zadania pod nazwą:

**Pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad inwestycją:**

**„Gmina Zwierzyn przyjazna rowerzystom – budowa ścieżki rowerowej i pumptracka w Gminie Zwierzyn”**

cenę netto ………………………………..……………. za

Słownie: ……………………….…………………………………………………………………..…………………… netto

Cena brutto ………………..…………………………..za

Słownie: ………………………………………………………………….…………………………………………….. brutto

Uważam się za związanego niniejszą ofertą przez okres 7 dni, od upływu terminu do składania ofert.

Oświadczam, iż zapoznałem się z regulaminem udzielania zamówień poniżej 30 000 euro, dostępnego na stronie internetowej: www.bip.wrota.lubuskie.pl/ugzwierzyn

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(imię i nazwisko Wykonawcy)

*Załącznik nr 2 Oświadczenie*

**Zamawiający:**

Gmina Zwierzyn

ul. Wojska Polskiego 8

66-542 Zwierzyn

**Wykonawca:**

………………………………………..…….

*(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)*

reprezentowany przez:

………………………………………

*(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)*

# OŚWIADCZENIE

**DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA**

składane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm.)

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest:

**Pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad inwestycją:**

**„Gmina Zwierzyn przyjazna rowerzystom – budowa ścieżki rowerowej i pumptracka w Gminie Zwierzyn”**

oświadczam, co następuje:

* 1. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 108 ust. 1 ustawy Pzp;
  2. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 109 ust. 1 pkt 4, 5, 7 ustawy Pzp.
  3. Posiadam wiedzę i doświadczenie
  4. Dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia

Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. ………….. ustawy Pzp *(podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 108 ust. 1 lub art. 109 ust. 1 pkt 4, 5, 7 ustawy Pzp).*

Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 110 ust. 3 ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

…………………….., dnia…………………. …………………………………

*(miejsce i data złożenia oświadczenia) (podpis Wykonawcy)*

*Załącznik nr 3 Wzór umowy*



**UMOWA NR ZP.7021.1. … .2023**

zawarta w dniu ……….2023r. w Zwierzynie

pomiędzy: **Gminą Zwierzyn,** z siedzibą: **ul. Wojska Polskiego 8, 66-542 Zwierzyn**

reprezentowaną przez:

Wójta Gminy Zwierzyn **Karol Neumann**

przy kontrasygnacie Skarbnika **Ewa Turkiewicz**

zwanym dalej „Zamawiającym”

a

**………………………………………………………**

reprezentowanym przez: **……………………………………………**

zwanym dalej „Wykonawcą”

umowa następującej treści:

§ 1

Przedmiotem umowy pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad inwestycją: „Gmina Zwierzyn przyjazna rowerzystom – budowa ścieżki rowerowej i pumptracka w Gminie Zwierzyn”

§ 2

1. Termin rozpoczęcia realizacji przedmiotu umowy ustala się z dniem ………………….

2. Zakończenie: z chwilą upływu okresu gwarancji i rękojmi udzielonej przez Wykonawcę robót (max 60 miesięcy)

§ 3

Zadaniem wykonawcy jest:

1. Udział w przekazaniu placu budowy Wykonawcy robót.
2. Uzyskanie od Wykonawcy harmonogramu przedstawiającego cykl realizacji inwestycji i planu płatności i uzgodnienie z Zamawiającym.
3. Kierowanie realizacją projektu, sporządzanie i przechowywanie dokumentacji kontraktowej w okresie trwania budowy oraz przekazanie jej Zamawiającemu po zakończeniu i rozliczeniu inwestycji.
4. Zapewnienie w imieniu Zamawiającego pełnej usługi nadzoru inwestorskiego budowy i administracji projektu tzn. kontrolę, jakości i ilości, monitorowanie postępu i kosztów.
5. Zapewnienie terminowego i prawidłowego zakończenia projektu.
6. Wydawanie zgody na wykonanie robót dodatkowych i zamiennych po uzyskaniu aprobaty Zamawiającego.
7. Rozwiązywanie problemów i sporów powstałych w trakcie realizacji robót.
8. Wizytowanie budowy, sprawdzanie obmiarów, nadzorowanie i odbiór robót.
9. Wykonywanie, stosownie do przepisów Prawa budowlanego zadań inspektora nadzoru inwestorskiego,
10. W imieniu zamawiającego egzekwowanie od Projektanta jego obowiązków wynikających z art.20 i 21 Prawa budowlanego.
11. Inicjowanie i przewodniczenie cotygodniowym oraz miesięcznym zebraniom w miejscu realizacji projektu - na temat postępów robót, a także sporządzanie i wydawanie protokołów z zebrań.
12. Przeprowadzenie inspekcji końcowej i przygotowanie certyfikatu przejęcia, wykazu wad i innych dokumentów odpowiadających warunkom kontraktu.
13. Wykonanie innych prac i usług przewidzianych obowiązującym prawem.
14. Obsługa okresu gwarancyjnego

§ 4

1. Wynagrodzenie wynosić będzie: **………………** złotych netto (słownie: ………………………….. netto)
2. Termin płatności nastąpi po wykonaniu usługi, (po odbiorze końcowym prac związanych z inwestycją) w terminie: 14 dni licząc od dnia otrzymania faktury Vat

§ 5

Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają formy pisemnej i akceptacji obydwu stron

§ 6

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego.

§ 7

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla każdej ze stron.

**ZAMAWIAJĄCY: WYKONAWCA:**

*Załącznik nr 4*

**Wykonawca:**

……………………………………….

………………………………………

*(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)*

reprezentowany przez:

………………………………………

**OŚWIADCZENIE**

o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022 r., poz. 835)

**Wykonawcy/ Wykonawcy ubiegającego się o zamówienie wspólnie z innymi wykonawcami / podmiotu udostępniającego zasoby** 1

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą:

**Pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad inwestycją:**

**„Gmina Zwierzyn przyjazna rowerzystom – budowa ścieżki rowerowej i pumptracka w Gminie Zwierzyn”**

**Oświadczam, że** nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie:2

* art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13.04.2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022 r., poz. 835)
* Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13.04.2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022 r., poz. 835).

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Data** | **Imię i nazwisko** | **Podpis** |
|  |  |  |

1 Niepotrzebne skreślić

2 Zaznaczyć właściwe